|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башҡортостан РеспубликаһыБишбүләк районы муниципаль районы Ерекле ауыл советы хакимиэте452050, Ерекле ауылы, Үзәк урамы, 67Тел. 8(34743)2-74-00 | Gerb | Администрация сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района  Бижбулякский район  Республики Башкортостан452050, село Зириклы, ул.Центральная, 67 Тел. 8(34743)2-74-00 |

 КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «28» февраля 2021 й. № 3 «28» февраля 2022 года.

**О подготовке гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья в 2022 году.**

 В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затопляемых территориях

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район. (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2022 года (приложение №2).

.

 Глава сельского поселения А.Г.Петров.

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 сельского поселения Зириклинский сельсовет от «28» февраля 2022 года №3

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район

1.Петров А.Г. -председатель комиссии, глава сельского поселения Зириклинский сельсовет;

2.Иванов Ю.И. -заместитель председателя комиссии, директор ООО «Урожай»;

3. Артемьева Н.Б.. – секретарь комиссии, управляющий делами администрации сельского поселения Зириклинский сельсовет

Члены комиссии:

1. Андреев Г.П. – депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет

2. Тихонов А.М. –председатель СПК имени Кирова

3.Антонов С.В. – руководитель фермерского хозяйства д. Лысогорка

4. Вахитов Р.С.- руководитель фермерского хозяйства с. Зириклы

5.Григорьев И.К.. – староста с.Малый Седяк

6.Губенко А.В. –староста д. Лысогорка;

7.Павлоав Н.А.- заведующий МОБУ ООШ с.Малый Седяк;

8.Ильмурзина Л.А. – учитель МОБУ НОШ с.Зириклы.

9. Иванов А.И.- депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет.

10. Осипов в.В. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет.

11. Иванов В.Г. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет.

12. Семенова С.П. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет

13. Тиманкин Р.В. – арендатор пруда Седяк-Баш

14. Ерастов И.- староста села Седяк-Баш.

Приложение №2

 к постановлению администрации

 сельского поселения Зириклинский сельсовет от «28» февраля 2022 года №3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Зириклинский сельсовет в 2022 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссиипредприятий и организаций | до 1 марта 2022г. | Петров А.Г. глава сельского поселенияИванов Ю.И. директор ООО «Урожай» КФХ ИП Антонов С.В.КФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 2. | Назначить ответственных за гидротехнические сооруженияПруд с. Седяк-БашПротивопожарный водоем с. Зириклы | До 1 марта 2022 года на период половодья | Глава сельского поселения Петров А.Г.Тихонов А.М.- руководитель СПК им.КироваАрендатор Тиманкин Р.В. арендатор пруда с. Седяк-БашЕрастов И староста села Седяк БашКФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 3. |  Подготовить гидротехнические сооружения, пруды, инженерные защитные сооружения к безаварийному пропуску половодья.  | До 1 апреля 2022 года | Глава сенльского поселения Петров А.Г.Тихонов А.М.- руководитель СПК им.КироваАрендатор Тиманкин Р.В. арендатор пруда с. Седяк-БашЕрастов И староста села Седяк БашКФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 3. | Определить населенные пункты и объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 20 марта 2022 года | Петров А.Г. глава сельского поселенияООО «Урожай» Иванов Ю.И.КФХ ИП Антонов С.В.КФХ ИП Вахитов Р.С. |
|  | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на объектах повышенной опасности и объектах, попадающих в зону возможного затопления | С 20 марта 2022 года |  |
| .4.. | Проверить состояние и очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы, мостовые пролетыНа объектах повышенной опасности и попадающих в зону возможного затопления организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц. | с 25 марта 2022 года до конца половодья | Глава сельского поселенияГлава сельского поселения |
| 5. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском половодья | До25 марта 2022 года | Глава сельского поселения |
| 6. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 25 марта 2022 года | Петров А.Г. глава сельского поселенияООО «Урожай» Иванов Ю.И.КФХ ИП Антонов С.В.Осипов В.В.КФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 7. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест несанкционированного размещения отходов, обеспечить вывоз отходов за пределы затопляемых зон. | до 25 марта 2022 года | Глава сельского поселения |
| 8. | Эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленные помещения. | до 10 мая 2022 года | Глава сельского поселения |
| 9. | Организовать работу по сбору и обобщению материалов, по ущербу, нанесенному паводком и представить в администрацию района | до 20 марта 2022 года | Глава сельского поселения |
| 10. | Сначала интенсивного подъема паводковых вод ежедневно информировать районную противопаводковую комиссию о складывающейся ситуации. | ежедневно с начала половодья | Ответственные работники администрации сельского поселения |
| 11. | В период весеннего половодья организовать постоянное дежурство ответственных лиц в администрации сельского поселения тел:2-74-00 | ежедневно с начала половодья | Ответственные работники администрации сельского поселения |