|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башҡортостан Республикаһы  Бишбүләк районы муниципаль районы Ерекле ауыл советы  хакимиэте  452050, Ерекле ауылы, Үзәк урамы, 67  Тел. 8(34743)2-74-00 | Gerb | Администрация сельского поселения  Зириклинский сельсовет  муниципального района  Бижбулякский район  Республики Башкортостан  452050, село Зириклы, ул.Центральная, 67 Тел. 8(34743)2-74-00 |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» март 2021 й. № 6 «15» марта 2021 года.

**О подготовке гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья в 2021 году.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций, организаций к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья на территории сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей на затопляемых территориях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район. (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2021 года (приложение №2).

.

Глава сельского поселения А.Г.Петров.

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Зириклинский сельсовет от «15» марта 202 года №6

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Зириклинский сельсовет муниципального района Бижбулякский район

1.Петров А.Г. -председатель комиссии, глава сельского поселения Зириклинский сельсовет;

2.Иванов Ю.И. -заместитель председателя комиссии, директор ООО «Урожай»;

3. Артемьева Н.Б.. – секретарь комиссии, управляющий делами администрации сельского поселения Зириклинский сельсовет

Члены комиссии:

1. Андреев Г.П. – депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет

2. Тихонов А.М. –председатель СПК имени Кирова

2.Антонов С.В. – руководитель фермерского хозяйства д. Лысогорка

3. Вахитов Р.С.- руководитель фермерского хозяйства с. Зириклы

4.Григорьев О.И.. – староста с.Зириклы

5.Григорьев И.К.. – староста с.Малый Седяк

6.Губенко А.В. –староста д. Лысогорка;

7.Павлоав Н.А.- заведующий МОБУ ООШ с.Малый Седяк;

8.Ильмурзина Л.А. – учитель МОБУ НОШ с.Зириклы.

9. Иванов А.И.- депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет.

10. Осипов в.В. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет.

11. Иванов В.Г. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет.

12. Семенова С.П. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет

13. Григорьев В.В. - депутат Совета сельского поселения Зириклинский сельсовет

14. Тиманкин Р.В. – арендатор пруда Седяк-Баш

15. Волков Н. К.- староста села Седяк-Баш.

Приложение №2

к постановлению администрации

сельского поселения Зириклинский сельсовет от «15» марта 2021 года №6

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Зириклинский сельсовет в 2021 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | мероприятия | Сроки исполнения | ответственные |
| 1. | Образовать противопаводковые комиссии  предприятий и организаций | до 6 апреля 2021г. | Петров А.Г. глава сельского поселения  Иванов Ю.И. директор ООО «Урожай»  КФХ ИП Антонов С.В.  КФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 2. | Назначить ответственных за гидротехнические сооружения  Пруд с. Седяк-Баш  Противопожарный водоем с. Зириклы | на период половодья | Глава сельского поселения Петров А.Г.  Тихонов А.М.- руководитель СПК им.Кирова  Арендатор Тиманкин Р.В. арендатор пруда с. Седяк-Баш  Волков Н.К. староста села Седяк Баш  КФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 3. | Определить населенные пункты и объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных работ по каждому объекту. | до 6 апреля 2021 года | Петров А.Г. глава сельского поселения  ООО «Урожай» Иванов Ю.И.  КФХ ИП Антонов С.В.  КФХ ИП Вахитов Р.С. |
| .  . | Проверить состояние и очистить от снега и наледи водосбросы, кюветы, мостовые пролеты  На объектах повышенной опасности и попадающих в  зону возможного затопления организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц. | с 1 апреля 2021 года  до конца половодья | Глава сельского поселения  Глава сельского поселения |
| 5. | Провести инструктаж всех работников, осуществляющих работы, связанные с пропуском половодья | до 5 апреля 2021 года | Глава сельского поселения |
| 6. | Обеспечить вывоз материальных ценностей из зон возможного затопления | до 10 апреля 2021 года | Петров А.Г. глава сельского поселения  ООО «Урожай» Иванов Ю.И.  КФХ ИП Антонов С.В.  Осипов В.В.  КФХ ИП Вахитов Р.С. |
| 7. | В целях обеспечения экологической безопасности во время весеннего половодья провести инвентаризацию мест несанкционированного размещения отходов, обеспечить вывоз отходов за пределы затопляемых зон. | до 01 апреля 2021 года | Глава сельского поселения |
| 8. | Эвакуировать население из зон затопления с временным размещением в заранее подготовленные помещения. | до 10 апреля 2021 года | Глава сельского поселения |
| 9. | Организовать работу по сбору и обобщению материалов, по ущербу, нанесенному паводком и представить в администрацию района | до 20 мая 2021 года | Глава сельского поселения |
| 10. | Сначала интенсивного подъема паводковых вод ежедневно информировать районную противопаводковую комиссию о складывающейся ситуации. | ежедневно с начала половодья | Ответственные работники администрации сельского поселения |
| 11. | В период весеннего половодья организовать постоянное дежурство ответственных лиц в администрации сельского поселения тел:2-74-00 | ежедневно с начала половодья | Ответственные работники администрации сельского поселения |